Metodología Scrum aplicada al sistema de pronóstico de demanda

Minimarket Taully · Comas

Carlos David Elian Guerrero Mora

Ampliación del plan de seis sprints y doce semanas

## Presentación

El trabajo se organiza mediante una adaptación de Scrum al contexto académico del proyecto. Cada sprint establece un objetivo, actividades, una entrega verificable y criterios para comprobar su cumplimiento. Las observaciones de las revisiones permiten ajustar las prioridades del siguiente sprint.

Esta ampliación conserva la secuencia del archivo  SCRUM_Taully_Formato_Institucional.docx. Es una propuesta de organización y documentación: las fechas, responsables designados, resultados y firmas deben completarse con evidencias reales. No certifica por sí sola la ejecución de las actividades.

## Objetivo del producto

Disponer de un sistema que permita cargar y revisar registros históricos de ventas, generar pronósticos diarios por categoría, evaluar sus errores y exportar resultados verificables para apoyar la planificación de compras del Minimarket Taully.

## Alcance

Se consideran abarrotes, bebidas, golosinas, helados y limpieza. El alcance comprende carga de datos, revisión del historial, entrenamiento, pronóstico, evaluación y exportación. Los indicadores de inventario requieren registros conciliados con el kardex.

Scrum organiza el desarrollo del sistema. No determina el diseño de investigación ni sustituye la evaluación estadística de las hipótesis de la tesis.

# 1 Responsabilidades y cronograma

Scrum contempla Product Owner, Scrum Master y desarrolladores. El trabajo se organiza en sprints y se revisa mediante planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. Sus artefactos son Product Backlog, Sprint Backlog e incremento [S1].

| Responsabilidad | Aplicación y asignación |
| --- | --- |
| Product Owner | Representante del minimarket por confirmar. Comunica necesidades, ordena prioridades y revisa las entregas. |
| Scrum Master | Persona por designar. Facilita el proceso y ayuda a resolver impedimentos. |
| Desarrollo | Investigador y colaboradores realmente involucrados. Preparan datos, implementan funciones y documentan pruebas. |
| Asesor académico | Revisa coherencia y evidencias. No se le asigna automáticamente un rol Scrum. |

Si el desarrollo es individual, debe explicarse esta adaptación. Una bitácora individual no se presenta como evidencia de reuniones de equipo que no ocurrieron.

| Sprint | Semanas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1–2 | Validar alcance, reportes y catálogo maestro. |
| 2 | 3–4 | Comprobar historial y calidad de datos. |
| 3 | 5–6 | Validar entrenamiento por categoría y métricas. |
| 4 | 7–8 | Comprobar pronósticos y exportaciones. |
| 5 | 9–10 | Reproducir postest y completar tablas del Anexo 2. |
| 6 | 11–12 | Validar kardex real, documentación y entrega. |

# 2 Requerimientos y Product Backlog

La siguiente lista se propone para revisión con el responsable del negocio. Su orden inicial prioriza la calidad y trazabilidad antes del pronóstico. La prioridad definitiva y el estado de implementación deben confirmarse.

| ID | Requerimiento | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| RF01 | Identificar productos y categorías. | Cada producto tiene identificación y categoría válidas. |
| RF02 | Cargar reportes compatibles. | El archivo válido se procesa y los errores se comunican. |
| RF03 | Validar y consolidar el historial. | Se documentan correcciones y exclusiones; se concilian totales. |
| RF04 | Entrenar y evaluar modelos. | Se identifican algoritmo, parámetros, corte y métricas. |
| RF05 | Consultar pronósticos. | Se muestran fecha, categoría, horizonte y unidades. |
| RF06 | Exportar resultados. | Panel y archivo coinciden para una misma configuración. |
| RF07 | Reproducir fichas de evaluación. | Cada cifra puede rastrearse a sus datos y operaciones. |
| RF08 | Calcular indicadores de inventario. | Se utilizan registros conciliados y fórmulas documentadas. |
| RF09 | Documentar y entregar. | Existen manual, pruebas, pendientes y acta de revisión. |

## Requerimientos de calidad

Se consideran prioritarios el acceso autorizado, los respaldos, la reproducción de los cálculos, los mensajes comprensibles y la identificación de las fuentes. Los tiempos de carga y entrenamiento se miden con un archivo representativo; los límites aceptables se acuerdan, sin inventar umbrales de rendimiento.

## Historia de usuario de referencia

Como responsable del minimarket, necesito consultar y descargar el pronóstico por fecha y categoría para revisar las cantidades previstas antes de planificar una compra. Se acepta cuando la consulta y la descarga muestran los mismos valores y distinguen ventas reales de predicciones.

# 3.1 Sprint 1 Alcance, reportes y catálogo maestro

Semanas previstas: 1 y 2. Requerimientos: RF01. Estado: por verificar.

## Objetivo

Identificar fuentes autorizadas, necesidades y reglas de clasificación.

## Actividades

Revisar los reportes disponibles y sus periodos. Identificar campos, códigos y categorías. Definir reglas de importación y preparar una consulta inicial del catálogo. Registrar dudas y acordar prioridades.

## Entrega esperada

Alcance, catálogo revisable, diccionario de campos y primera consulta de datos.

## Prueba de verificación

Seleccionar registros de cada categoría y seguirlos desde el reporte hasta la consulta. Comprobar que un código desconocido se identifica sin asignarle una categoría arbitraria.

## Criterios de aceptación

Las fuentes y periodos están identificados; la clasificación puede explicarse; las reglas pendientes quedan registradas.

## Evidencias

Inventario de fuentes, catálogo, diccionario, captura de consulta y revisión del alcance.

# 3.2 Sprint 2 Historial y calidad de datos

Semanas previstas: 3 y 4. Requerimientos: RF02 y RF03. Estado: por verificar.

## Objetivo

Disponer de un proceso de carga y consolidación controlado.

## Actividades

Revisar fechas inválidas, duplicados, campos incompletos y códigos inconsistentes. Consolidar las ventas por fecha y categoría. Diferenciar venta cero de dato faltante. Documentar exclusiones y correcciones.

## Entrega esperada

Historial consolidado y bitácora de depuración.

## Prueba de verificación

Procesar un archivo válido y otro con errores conocidos. Reimportar un reporte y revisar el control de duplicados. Conciliar totales de origen y salida.

## Criterios de aceptación

Cada exclusión tiene un motivo; la carga no altera silenciosamente los datos; los totales se concilian y los días sin ventas reciben tratamiento explícito.

## Evidencias

Archivos de prueba, bitácora, conciliación de totales y mensajes de validación.

Fecha real: __________. Versión: __________. Responsable: __________.
Observaciones y pendientes: ____________________________________________

# 3.3 Sprint 3 Entrenamiento por categoría y métricas

Semanas previstas: 5 y 6. Requerimientos: RF04. Estado: por verificar.

## Objetivo

Obtener una evaluación reproducible del modelo y del método base.

## Actividades

Identificar algoritmos realmente implementados, parámetros y variables. Separar entrenamiento, validación y prueba cronológicamente. Comparar con PMS-7 sobre las mismas fechas y categorías. Documentar el tratamiento de demanda igual a cero.

## Entrega esperada

Función de entrenamiento y tabla de evaluación identificadas por versión y corte.

## Prueba de verificación

Repetir la evaluación bajo la misma configuración y comprobar manualmente una muestra de errores. Revisar que ninguna variable incorpore información futura.

## Criterios de aceptación

Se conoce qué algoritmo produce cada salida; las métricas coinciden con sus fórmulas; se conservan los errores por observación. Un resultado desfavorable también se reporta: superar al método base no es condición para validar un cálculo correcto.

## Evidencias

Configuración, versión, periodos, errores por observación y comparación verificable.

Fecha real: __________. Versión: __________. Responsable: __________.
Observaciones y pendientes: ____________________________________________

# 3.4 Sprint 4 Pronósticos y exportaciones

Semanas previstas: 7 y 8. Requerimientos: RF05 y RF06. Estado: por verificar.

## Objetivo

Facilitar la consulta y descarga de resultados consistentes.

## Actividades

Comprobar horizonte, corte, fechas, unidades y categorías. Distinguir evaluación retrospectiva de pronóstico futuro. Revisar mensajes por historial insuficiente y comparar la exportación con el panel.

## Entrega esperada

Consulta de pronósticos y archivo exportado para la misma configuración.

## Prueba de verificación

Generar un pronóstico con horizonte admitido y descargar Excel. Comparar filas y totales; probar una categoría sin historial suficiente.

## Criterios de aceptación

Las cifras coinciden antes del redondeo; las predicciones se distinguen de las ventas; la salida identifica la ejecución a la que pertenece.

## Evidencias

Capturas de configuración, panel, archivo exportado y conciliación.

Fecha real: __________. Versión: __________. Responsable: __________.
Observaciones y pendientes: ____________________________________________

# 3.5 Sprint 5 Postest y tablas del Anexo 2

Semanas previstas: 9 y 10. Requerimientos: RF07. Estado: por verificar.

## Objetivo

Reproducir las fichas del postest desde una base identificada.

## Actividades

Fijar corte, ventana y categorías. Verificar unidades y referencias. Comparar sistema, Excel, fichas y SPSS. Conservar precisión antes del redondeo y separar las filas globales de las observaciones.

## Entrega esperada

Tablas reproducibles y registro de discrepancias.

## Prueba de verificación

Seguir una categoría desde los registros diarios hasta su total y métrica. Repetir con igual corte y comprobar que el total no se incorpora como categoría adicional.

## Criterios de aceptación

Las tablas comparten datos trazables; las discrepancias se corrigen o quedan pendientes. La evaluación retrospectiva no se presenta como prueba automática de una intervención operativa.

## Evidencias

Parámetros, fichas, base estadística, fórmulas y lista de discrepancias.

Fecha real: __________. Versión: __________. Responsable: __________.
Observaciones y pendientes: ____________________________________________

# 3.6 Sprint 6 Kardex, documentación y entrega

Semanas previstas: 11 y 12. Requerimientos: RF08 y RF09. Estado: por verificar.

## Objetivo

Revisar el funcionamiento completo y formalizar la entrega.

## Actividades

Conciliar entradas, ventas, existencias, devoluciones, mermas y ajustes. Verificar indicadores. Ejecutar pruebas de integración, preparar el manual y respaldo y realizar una revisión con el representante.

## Entrega esperada

Versión del sistema, manual, registro de pruebas, respaldo y acta.

## Prueba de verificación

Ejecutar carga, consulta, entrenamiento, pronóstico y exportación. Conciliar una categoría con kardex y comprobar el procedimiento de recuperación del respaldo.

## Criterios de aceptación

Las funciones aceptadas tienen evidencia. Si falta kardex real, la validación de inventario sigue pendiente. Las firmas corresponden a quienes revisan efectivamente la entrega.

## Evidencias

Kardex conciliado, pruebas, manual, respaldo y acta de revisión.

Fecha real: __________. Versión: __________. Responsable: __________.
Observaciones y pendientes: ____________________________________________

# 4 Seguimiento y condiciones de entrega

| Actividad | Aplicación | Registro |
| --- | --- | --- |
| Planificación | Acordar objetivo y tareas. | Objetivo, responsables y fechas. |
| Seguimiento | Revisar avances y bloqueos. | Tablero y bitácora. |
| Revisión | Demostrar la entrega y recoger observaciones. | Versión, pruebas y comentarios. |
| Retrospectiva | Elegir una mejora del proceso. | Acción, responsable y comprobación. |

Inicio, planificación y cierre son agrupaciones administrativas del cronograma. No sustituyen las actividades de Scrum dentro de cada sprint. El refinamiento de requerimientos se realiza cuando hace falta aclarar o dividir trabajo.

## Definición de terminado

Una entrega cumple sus criterios, tiene pruebas documentadas, identifica versión y fuentes, incluye instrucciones actualizadas y no mantiene errores críticos que impidan su uso. Una captura de pantalla sin verificación de datos no basta para demostrar que una función está terminada.

## Gestión de cambios

El tablero distingue Pendiente, En curso, En revisión, Terminado y Bloqueado. Los cambios se registran con motivo e impacto antes de priorizarlos. El trabajo sin datos, permisos o validación permanece pendiente o bloqueado; no se declara terminado al finalizar una semana.

## Registro de revisión y retrospectiva

Sprint y fecha: ________________________________________________________
Participantes reales: ___________________________________________________
Versión y entrega revisada: ______________________________________________
Criterios cumplidos: ____________________________________________________
Observaciones: ________________________________________________________
Mejora acordada: ______________________________________________________
Responsable y fecha de comprobación: ____________________________________

# 5 Pruebas y trazabilidad

| Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Carga válida | Incorporación correcta y totales conciliados. |
| Archivo con errores | Incidencias visibles sin cambios silenciosos. |
| Carga repetida | Control de duplicados documentado. |
| Evaluación repetida | Resultados reproducibles bajo iguales condiciones. |
| Panel y Excel | Coincidencia de cifras, fechas y categorías. |
| Ficha del Anexo 2 | Correspondencia con registros y operaciones. |
| Indicadores y kardex | Conciliación o diferencias identificadas. |
| Recorrido completo | Funciones integradas y limitaciones documentadas. |

## Formato de ejecución

ID de prueba: __________. Fecha: __________. Responsable: __________.
Requerimiento y sprint: __________. Versión: __________.
Archivo de entrada y periodo: ____________________________________________
Resultado esperado: __________________________________________________
Resultado obtenido: ___________________________________________________
Evidencia y ubicación: __________________________________________________
Estado: pendiente / satisfactorio / fallido / bloqueado.
Corrección y nueva comprobación: ________________________________________

## Control de evidencia

Conservar el archivo de entrada, su procedencia, versión del programa, salida obtenida y registro de revisión. Las capturas deben identificar función y periodo. Los archivos demostrativos no se presentan como registros reales de operación. La aceptación funcional no equivale a demostrar una mejora estadística o comercial.

# 6 Acta de revisión y aceptación

Proyecto: sistema de pronóstico de demanda del Minimarket Taully.
Fecha: __________. Lugar o medio: __________. Sprint: __________.
Versión: __________. Periodo de datos: __________.

Funciones revisadas: ___________________________________________________
Documentos entregados: _________________________________________________
Pruebas consultadas: ___________________________________________________

| Requerimiento | Cumple / no cumple / pendiente | Observación |
| --- | --- | --- |
| ________ | ________________ | ________________ |
| ________ | ________________ | ________________ |
| ________ | ________________ | ________________ |
| ________ | ________________ | ________________ |

Decisión: aceptado / aceptado con pendientes / no aceptado.
Motivo: ______________________________________________________________
Pendientes, responsables y plazos: ________________________________________

La aceptación se limita al alcance revisado. No certifica mejoras estadísticas ni datos no comprobados. La aceptación con pendientes no convierte en terminadas las funciones que incumplen los criterios.

Representante del minimarket
Nombre y cargo: _______________________________________________________
Firma: __________________________. Fecha: __________________________.

Responsable del desarrollo
Nombre: Carlos David Elian Guerrero Mora
Firma: __________________________. Fecha: __________________________.

# 7 Integración al informe y referencia

Esta ampliación puede incorporarse como documentación de desarrollo o anexo técnico. Para describir actividades realizadas, deben adjuntarse sus evidencias y consignarse fechas reales. Los apartados sin sustento conservan su condición de propuesta o pendiente.

## Información para completar

Confirmar roles y disponibilidad; registrar fechas; ordenar el backlog con el representante; adjuntar pruebas por sprint; conciliar las cifras de fichas y exportaciones; conservar versiones y respaldos; documentar observaciones y obtener firmas después de la revisión.

## Referencia metodológica

[S1] K. Schwaber y J. Sutherland. La Guía Scrum. Noviembre de 2020. Traducción al español. Incorporar a la bibliografía con la numeración que corresponda.

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf

Documento base: Plan_Practicas_SCRUM_Taully_Formato_Institucional.docx. Los seis sprints conservan sus objetivos. Los requerimientos, pruebas y formatos de esta ampliación son propuestas específicas para Taully, no exigencias textuales de la Guía Scrum.